| KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | BM05/QT11-ĐT |
| --- | --- |

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ

THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

- Tên đề tài:

Tiếng Việt: Hệ thống phân loại món ăn Việt Nam và ước lượng hàm lượng dinh dưỡng

Tiếng Anh: Vietnamese Food Classification and Nutrition Estimation System

- Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Duy Nam

- Sinh viên thực hiện đề tài:

Họ và tên	: Phạm Nhật Trường	MSSV: 225053184	Lớp:22D1ITE-ARI01-SYS01

Ngành	: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành	: Trí tuệ nhân tạo

| TT | Khoảng thời gian | Nội dung thực hiện | Nhận xét của GVHD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuần 1 - 2 (20/04 - 03/05/2026) | Xác định đề tài “Vietnamese Food Classification and Nutrition Estimation System”, thảo luận mục tiêu nhận diện món ăn Việt Nam từ hình ảnh và phân tích thành phần nguyên liệu. Khảo sát các công nghệ học sâu như EfficientNet, ResNet, Grounding DINO, SAM 2 và thiết lập tài khoản Cloudflare R2 để lưu trữ đám mây. |  |
| 2 | Tuần 3 - 4 (04/05 - 17/05/2026) | Lập kế hoạch tổng thể cho dự án, phân chia các module gồm Classification, Ingredient Detection, Segmentation, Portion Estimation và Depth Estimation. Phân tích yêu cầu hệ thống và khả năng tích hợp Cloudflare CDN/Proxy để tối ưu bảo mật, quản lý DNS và truyền tải ảnh. |  |
| 3 | Tuần 5 - 6 (18/05 - 31/05/2026) | Hoàn thiện phần mô tả bài toán, thiết kế luồng xử lý của hai chế độ: Fast Mode (Phân loại nhanh và tra cứu dinh dưỡng) và Accurate Mode (Phân vùng chi tiết, tính tỷ lệ diện tích để ước lượng khẩu phần). Thiết kế giao diện và wireframe cho ứng dụng demo (Streamlit và Figma-style Web UI). |  |
| 4 | Tuần 7 - 8 (01/06 - 14/06/2026) | Chuẩn bị báo cáo giữa kỳ giai đoạn phân tích hệ thống. Nghiên cứu tích hợp các mô hình nền tảng gồm EfficientNet, Grounding DINO, Segment Anything 2 (SAM 2) và Depth Anything V2. |  |
| 5 | Tuần 9 (15/06 - 21/06/2026) | Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu local (SQLite/PostgreSQL) và thiết kế hệ thống lưu trữ ảnh tạm thời hỗ trợ tự động fallback giữa Cloudflare R2 và Local storage để đảm bảo tính sẵn sàng cao của ứng dụng. |  |
| 6 | Tuần 10 (22/06 - 28/06/2026) | Chốt tên đề tài chính thức: “Vietnamese Food Classification and Nutrition Estimation System”. Cài đặt môi trường Python, cấu hình Redis/Celery và viết module Classification (phân loại món ăn Việt Nam) chạy trên CPU/GPU. |  |
| 7 | Tuần 11 (29/06 - 05/07/2026) | Tích hợp và thử nghiệm mô hình Grounding DINO để phát hiện bounding box các nguyên liệu. Kết nối với mô hình SAM 2 để phân vùng chi tiết và sinh mặt nạ (masks) cho từng nguyên liệu trong đĩa thức ăn. |  |
| 8 | Tuần 12 (06/07 - 12/07/2026) | Triển khai thuật toán ước lượng khối lượng (Portion Estimation) sử dụng phương pháp Area-ratio so với đĩa chuẩn 25cm. Tích hợp mô hình Depth Anything V2 để sinh bản đồ độ sâu 3D trực quan hóa cấu trúc đĩa ăn. |  |
| 9 | Tuần 13 (13/07 - 19/07/2026) | Xây dựng module Nutrition Lookup kết nối API FatSecret và USDA. Triển khai Aggregator để tổng hợp dinh dưỡng (calo, protein, carbs, fat) từ các nguyên liệu được phát hiện. |  |
| 10 | Tuần 14 (20/07 - 26/07/2026) | Tích hợp API Gateway bằng FastAPI. Hoàn thiện luồng xử lý bất đồng bộ bằng Celery Task Queue và cơ chế tự động fallback chạy đồng bộ qua FastAPI BackgroundTasks khi Redis gặp sự cố. |  |
| 11 | Tuần 15 (27/07 - 02/08/2026) | Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống chạy local trên CPU: triển khai lưu cache dữ liệu dinh dưỡng, xử lý lỗi tuần tự hóa mặt nạ (mask serialization) từ SAM 2, cải thiện thời gian phản hồi ở chế độ Accurate Mode. Tích hợp giao diện Web UI thông qua bảo vệ và tối ưu từ Cloudflare và Streamlit demo. |  |
| 12 | Tuần 16 (03/08 - 09/08/2026) | Tổng kết: Hoàn thiện phiên bản baseline của hệ thống Vietnamese Food Classifier & Nutrition Estimator. Đánh giá độ chính xác nhận diện món ăn, đo lường thời gian trễ xử lý, thử nghiệm và tối ưu hóa tích hợp lưu trữ Cloudflare R2 và hoàn thiện báo cáo chuyên đề. |  |

|  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 202.. Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |